SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER
CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

Họ và tên: Phan Đình Nghị
MSSV: N24DTCN054

Đề tài: RikkeiGo – Ước lượng các chức năng đặt xe bằng Planning Poker

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Không được lấy trung bình các phiếu. Chênh lệch 3 và 5 phải được thảo luận để tìm nguyên nhân/rủi ro. Kết quả 4 SP cũng không nằm trên thang điểm của đội. | Ước lượng thiếu cơ sở, khó so sánh tương đối với Reference Story 3 SP và dễ làm sai Sprint Planning. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner không được quyết định SP. Đức chọn 5 SP để kịp kế hoạch là vi phạm vai trò của PO; chênh lệch 5–13 cũng chưa được thảo luận đầy đủ. | SP bị ép theo kế hoạch thay vì phản ánh độ lớn thực tế, dẫn đến Sprint có thể nhận quá nhiều hoặc quá ít công việc. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm. Hai mức lệch 3 và 8 đã được giải thích, sau đó Developers chọn lại đồng thời và thống nhất 5 SP, đúng thang điểm. | Ước lượng có cơ sở hơn vì các giả định/rủi ro được đưa ra thảo luận trước khi chốt. |
| P4 | Chưa hợp lý ở phần ghi chú | 13 SP là kết quả chốt hợp lệ. Tuy nhiên, SP là độ lớn tương đối, không được quy đổi cố định sang giờ. Ghi chú “13 SP = 52 giờ” là sai. | Có thể khiến đội hiểu SP như đơn vị thời gian cố định và lập kế hoạch Sprint sai khi năng suất hoặc độ phức tạp thay đổi. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa đủ rõ nhưng vẫn chốt SP. Chưa biết mã giới thiệu có dùng cùng khuyến mãi khác hay không là giả định nghiệp vụ chưa được làm rõ. Không được chốt chỉ vì đa số chọn 13. | SP có thể bị đánh giá quá cao hoặc quá thấp; Sprint có nguy cơ phát sinh thay đổi yêu cầu và công việc ngoài dự kiến. |

Lưu ý về P4: Đây là trường hợp bẫy dữ liệu của đề. 13 SP là kết quả hợp lý vì đội đã thảo luận và chọn lại thành 13 · 13 · 13 · 13. Chỉ phần ghi chú “13 SP = 52 giờ” là sai và cần xóa.

PHẦN 2 – SỬA LỖI

P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Đội Developers cần thảo luận vì sao có người chọn 3 SP và người chọn 5 SP, đặc biệt làm rõ các rủi ro như tích hợp SMS/OTP, xác thực và xử lý lỗi. Sau khi làm rõ, Developers chọn lại đồng thời và chốt một giá trị thuộc thang 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, không lấy trung bình.

P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Product Owner chỉ làm rõ phạm vi và giá trị nghiệp vụ, không được tự chọn SP. Developers cần thảo luận nguyên nhân chênh lệch 5–13, đặc biệt về tích hợp RikkeiPay, xác nhận giao dịch, lỗi thanh toán và các trường hợp ngoại lệ, sau đó chọn lại đồng thời.

P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Không cần ước lượng lại vì 13 SP đã được chốt đúng quy trình. Đội chỉ cần xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”, vì SP chỉ biểu thị độ lớn tương đối và không được quy đổi cố định sang giờ.

P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

PO và Developers cần làm rõ trước điều kiện sử dụng mã giới thiệu: mã có được dùng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác hay không, cùng các quy tắc ưu đãi liên quan. Sau khi PBI đủ rõ, Developers mới thực hiện Planning Poker lại và chốt SP dựa trên thảo luận, không chốt theo đa số.

KẾT LUẬN

P1: Sai – lấy trung bình và tạo ra 4 SP, không có trên thang điểm.

P2: Sai – Product Owner tự quyết định SP.

P3: Đúng – giữ nguyên 5 SP.

P4: 13 SP đúng, nhưng phải xóa quy đổi “13 SP = 52 giờ”.

P5: Sai – PBI chưa đủ rõ nhưng vẫn chốt theo đa số.